**Questions à se poser ?**

Apache servent à autre chose ? OUi  
Autres services affectés ? Besoin d’évolution des services en place ?  
Modifications des caractéristiques des serveurs et/ou nouveaux besoins de l’IHM ?  
 - SI nouveau besoin, test à réaliser ? dans 3a 4mmaj pou 4k  
Qu’est ce qu’on fait des documents épurés ? garde tout  
Validation du DSI et responsable sécurité ok ou pas ? (ouverture de nouveaux flux ? protocol)

Pas douvertutre de flux  
Après mep (si réussie), cb de temps de concentration du la mep ? qui s’occupe du suivi de la mep ?  
Quel est le meilleur moment pour la mep ? HNO ? etc avant7h apres 18h  
Nouveaux packages necessaires ? Mise à disposition des nouveaux packages  
Différence entre base documentum et le nas ?  
Ecolution de la solution ? Cloud ? on premise ? cloud privé

**Phasage du projet :**

Suivi avec un correspondant coté client  
Test utilisateurs

Test de la nouvelle version d’apache :

* Modification de la prod pour la mep
* Vérification du bon déroulement des scripts (changement de chemin etc)
* Comportement d’apache
* Vérification des oasis suite à l’évolution (différence entre dev et prod ?)
* Màj du dépôt des packagges

Accès et gestion coté BDD :

* Vérification des accès aux BDD
* Evolution des BDD ? (compatibilité ?)
* Nouveaux comtes de service ou pas ?

Vérification du DSI et des flux

Comportement de l’IHM :

* Gestion des comptes
* Compatibilité des terminaux (Navigateurs, OS, mobile / Nouveaux besoins ? java)

Modification de l’ordonnanceur :

* script, emplacement des script, monté de version…
* mise en place des purges

Mise en place sauvegardes

Supervision des nouveaux services ou serveurs et IHM

* car nouveau servcie / on sait pas comment ca va se passer (probleme fs)

Mise en place backup pour retour arrière

Tcheck redondance / loadbalancing

Mise à jour de toutes les documentations

Communication pour la mep (besoin de former de susers et/ou admin  
Communication et formations aux utilisateurs

**MEP :**

**Préparation en amont de tout ce qu’il faut pour la bascule**

**Mardi soir apresè 18h équipe**

**Mercredi matin une équipe dispo pour retour arrière**

**Suite à la mep : suivi spécialisé de la mep et de sperf**

Projet de passer à 4k : Nouvelles caractéristiques / performance