Méthodes agiles :

Approche empiriques : on se base sur l’existant.

Phase 4 : validation des couts.
Phase 5 : début des itérations. On choisi une fonctionnalité, sur lequel on va se focalisé pour le faire en quelques semaines. C’est donc la premières itération. A chaque fin d’itération, on doit avoir un prototype fonctionnel (phase 7)
Phase 8:livraison envers le client, on vois si ca répond au exigence du client.

Les itérations se finissent après avoir répondu à tout les besoins du client.

Avantages :
-Flexibilité. Si besoin, on peut changer l’orentation du projet.
-pas d’effet du tunnel : Le client sais ce qui se passe.
-Correspond aux besoins.
-Gain de temps.
-modulable

Contrainte :
-nécessite d’un client impliqué.
-le chef de projet doit être rigoureux et discipliné (Beaucoup de suivi)
-Nécessite de petites équipes.
-Noyau dur impliqué (l’ensemble des acteurs doivent être actif, autonome,etc…)

Les besoins de référence :
-Urgence
-Nouveauté
-Complexité

Les méthodes agiles :
-Scrum
-Kanban
-XP
-RAD

SCRUM

Approche itérative et incrémentale : On avance par petit bloc.

Les évènements :
-sont des sortes d’étapes.

Sprint :

Il s’agit d’une étape rapide, dont les objectifs sont fixés en avance.

Burndown du sprint:Graphique indiquant le nombre d’activités a faire et le nombre de jour restant.

Architecture Micro-services :

Microservices en rest :

Plutôt basé sur de l’http (get and post)

Chaque service doit connaître l’addresse des autres services.
Peut posé problème. Si une adresse IP change pour un service, il faut changer l’info pour tout les autres services.
Peut être complexe des instances multiples. Il est alors nécessaire d’utilisé un répartiteur de charge.